Утверждаю:

Глава  Майкорского сельского поселения

_______________А.В.Миков

«_____»______________2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта  на

выполнение работ  по ремонту участка автомобильной  дороги общего пользования местного значения Майкорского сельского  поселения пос. Майкор:  ул.Свободы (от пер.ул.Володарского до пер. ул.Мира) (555 метров)

пос.Майкор

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть/раздел документации | Наименование части/раздела документации |
| --- | --- |
| ЧАСТЬ I. | ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН |
| Раздел 1 | ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| Раздел 2 | ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| Раздел 3 | ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| Раздел 4 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА |
| Раздел 5 | Обеспечение исполнения КОНТРАКТА |
| Раздел 6 | АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА |
| Раздел 7 | ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА |
| ЧАСТЬ II. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА |
| ЧАСТЬ III. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| ЧАСТЬ IV. | ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |
| ЧАСТЬ V. | ПРОЕКТ КОНТРАКТА |

ЧАСТЬ I. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

# Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в «Информационной карте электронного аукциона», любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получившие аккредитацию у оператора электронной площадки.

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом
 от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

Раздел 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в двух частях.

Заявка на участие в электронном аукционе, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей документацией, должна содержать информацию и документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона.

Информация и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в электронном аукционе, указаны в Информационной карте электронного аукциона.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона.

Наличие электронной подписи указанных лиц, означает, что документы и информация, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответствующего участника закупки, а также подлинность и достоверность таких документов и информации.

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

2.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.2.2. Валюта заявки на участие в электронном аукционе и предложения по цене контракта.

Цена на электронный аукцион должна быть выражена в валюте (валютах) контракта, которая указана в Информационной карте электронного аукциона.

2.2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

  - Срок и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, указанного в Информационной карте документации, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 21 Информационной карты. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

3.2. Отзыв и изменение заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку или внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3.3. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, единой комиссией принимается решение:

1) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;

2) об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе.

Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.

3.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии
 с частью 19 статьи 68, частью 3 статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение:

1) о соответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе;

2) о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии 
с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

4.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

4.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные разделом 6 части I настоящей документации, а также обоснование цены контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

4.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

4.5. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и подписания его заказчиком.

4.6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

4.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

4.8. В случае проведения аукциона на право заключить контракт, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

4.9. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

4.10. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 4.9 настоящего раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 4.4. настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

Раздел 5. Обеспечение исполнения КОНТРАКТА

5.1. Муниципальным заказчиком в документации устанавливается размер и порядок предоставления победителем обеспечение исполнения контракта.

5.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

5.3. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений раздела 6 части I настоящей документации.

5.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Раздел 6. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

6.1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей –обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее - обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в подпункте а) настоящего пункта, или информацию, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела.

6.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить указанный контракт.

6.3. информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.4. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

6.5. Обоснование, указанное в пункте 6.4. настоящего раздела, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона.

Раздел 7. ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

ЧАСТЬ II . ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА электронного АУКЦИОНА

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика и сотрудника контрактной службы (контрактного управляющего), ответственного за заключение контракта. Номер контактного телефона: Адрес электронной почты: | Заказчик: Администрация Майкорского сельского поселения 619184, Пермский край, Юсьвинский район, пос.Майкор, ул. Ленина,77 E-mail: maykor@mail.ru тел. (34246) 2-64-21 Ответственное должностное лицо: Потапова Маргарита Михайловна Номер контактного телефона: тел. (34246) 2-69-41 |
| 2 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Майкорского сельского поселения пос. Майкор: ул.Свободы (от пер.ул.Володарского до пер. ул.Мира) (555 метров) |
| 3 | Описание объекта закупки товара (работы, услуги) | В соответствии с частью III документации об электронном аукционе «Техническое задание » |
| 4 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.sberbank-ast.ru |
| 6 | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 7 | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| 8 | Место доставки товара (выполнения работ, оказания услуг), условия и сроки поставки товара (завершения работ, оказания услуг) | Место оказания услуг: Пермский край, Юсьвинский район, пос.Майкор, ул.Свободы Срок (период) поставки, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 01.08.2017г. |
| 9 | Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») и ее обоснование. | 706842,11 (Семьсот шесть тысяч восемьсот сорок два рубля 11 коп.) «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: В соответствии с ч. IV документации об электронном аукционе. |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Оплата по контракту производятся Заказчиком поэтапно в следующем порядке: Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере 35342,11 (Тридцать пять тысяч триста сорок два рубля 11 коп.) на основании выставленного Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его предоставления. Окончательная оплата работ производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3 при наличии на счете Заказчика финансовых средств из дорожного фонда Пермского края, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Подрядчиком работ. |
| 11 | Источник финансирования | Бюджет Майкорского сельского поселения и бюджет Пермского края |
| 12 | Порядок формирования цены контракта | Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта. |
| 13 | Идентификационный код закупки | 17381070121308107010010060014211244 |
| 14 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Цена контракта должна быть указана в рублях Российской Федерации. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Оплата в иностранной валюте не допускается. |
| 16 | Требования к участникам электронного аукциона | В электронном аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участника закупки заключать контракт; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 17 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона, установленные частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Не установлено |
| 18 | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | Установлено |
| 19 | Указание об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 20 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не установлено |
| 21 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в виде электронного документа в двух частях, подаваемых одновременно. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица); 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в заявке участника; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; |
| 22 | Предъявляемые участникам требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Документы, подтверждающие правомочность участника закупки заключать контракт Если Контракт заключаются с юридическим лицом:  Устав (копия);  Копию Выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 6 месяцев до дачи подачи заявки;  Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  Документ, подтверждающий полномочия лица заключать контракт от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности)  В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо -доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности, с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица; Если Контракт заключается с индивидуальным Предпринимателем:  Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта)  Копия Свидетельства о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя Если Контракт заключается с физическим лицом:  Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта) |
| 23 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта 7068,42 (Семь тысяч шестьдесят восемь руб .42 коп.) Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. |
| 24 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений: 29.05.2017 г. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений: 03.06.2014 г. |
| 25 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 6 июня 2017 года 17 часов 00 минут (время московское ) |
| 26 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 7 июня 2017 года |
| 27 | Дата проведения электронного аукциона | 13 июня 2017 года |
| 28 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (пункт 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ). |
| 29 | Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» | Не установлено |
| 30 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| 31 | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок и срок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению. Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения контракта). | Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта-35342,10 ( Тридцать пять тысяч триста сорок два рубля 00 коп.) УФК по Пермскому краю ( Администрация Майкорского сельского поселения ) ИНН 8107012130 КПП 810701001 ОКТМО 57827417 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь р/с 40302810000003000043 л/с 05563008370 БИК 045773001 Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения контракта: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. В срок, установленный в настоящей документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта. При отсутствии разногласий в отношении проекта контракта, размещенного заказчиком в единой информационной системе, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Требования к обеспечению исполнения контракта: В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более % по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ и разделом 6 части I настоящей документации. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. |
| 32 | Информация о банковском сопровождении контракта | Не установлена |
| 33 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной его участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника уклонившимися от заключения контракта. | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные разделом 6 части I настоящей документации, а также обоснование цены контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). В случае проведения аукциона на право заключить контракт, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. |
| 34 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлено |

ЧАСТЬ III. Техническое задание

выполнение работ  по ремонту участка автомобильной  дороги общего пользования местного значения Майкорского сельского  поселения пос. Майкор:  ул.Свободы (от пер.ул.Володарского до пер. ул.Мира) (555 метров)

| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Майкор: ул.. Свободы (от пер. ул. Володарского до пер. ул. Мира) (0,555Км) |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Майкор ул.. Свободы от перекрестка с ул. Володарского до перекрестка с ул. Мира (0,555Км) |
| а) восстановление дренажных устройств (п.2.2.1) |
| 1 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1000 м | 0,83028 | ФЕР01-01-100-07 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2775 | ФЕР01-01-013-08 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние: от 2,5 до 3,0 км | 1 т груза | 485,625 | ФССЦпг-03-22-01-030 |  |
| 4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0,2775 | ФЕР01-01-016-02 |  |
| 5 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,2775 | ФЕР01-01-015-02 |  |
| Замена подверженных коррозии, деформированных и смещенных стальных водопропускных труб |
| Стальная труба диам. 720 мм толщ. стенки 7 мм, дл. 6,0 м 3 места ( перекресток с ул. Володарского 1 тр; перекресток с ул. Комсомольская 2 трубы) |
| 6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0216 | ФЕР01-01-004-02 |  |
| 7 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0216 | ФЕР01-02-055-02 |  |
| 8 | Демонтаж (разборка) стальных водопроводных труб | км | 0,018 | ФЕР22-01-011-13 |  |
| 9 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы | м3 | 1,8 | ФЕР30-07-010-01 |  |
| 10 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 700 мм | км | 0,018 | ФЕР22-01-011-13 |  |
| 11 | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее: 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 1,8 | ФССЦ-23.5.01.07-0002 |  |
| 12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | км | 0,018 | ФЕР22-02-001-13 |  |
| 13 | Грунтовка битумно-полимерная, марка "Мадикор" | т | 0,0065 | ФССЦ-01.2.03.02-0004 |  |
| 14 | Мастика "Ярославна БПХ-1" | т | 0,1701 | ФССЦ-01.2.03.03-0001 |  |
| 15 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 49,68 | ФССЦ-101-1747 |  |
| 16 | Устройство из монолитного железобетона: (Оголовки водопропускных труб) | 100 м3 | 0,0312 | ФЕР30-01-024-03 |  |
| 17 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 15,82 | ФССЦ-01.7.07.12-0022 |  |
| 18 | Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В12,5 (М150) | м3 | 3,245 | ФССЦ-04.1.02.02-0025 |  |
| 19 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм | т | 0,05805 | ФССЦ-08.4.02.05-0002 |  |
| 20 | Известковая окраска водными составами бетону (Оголовки водопропускных труб) | 100 м2 | 0,1248 | ФЕР15-04-002-02 |  |
| 21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0252 | ФЕР01-01-033-02 |  |
| 22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,252 | ФЕР01-02-005-01 |  |
| б) укрепление обочин (п.2.2.1) |
| 23 | Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 40% (в т. ч., Перемешивание щебня с грунтом) | 1000 м2 | 1,11 | ФЕР27-08-001-12 |  |
| 24 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 79,92 | ФССЦ-02.1.01.02-0003 |  |
| 25 | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 53,28 | ФССЦ-02.2.05.04-0048 |  |
| 26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (в карьере, для перемешивания с щебнем) | 1000 м3 | 0,07992 | ФЕР01-01-013-02 |  |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние: от 1,0 до 1,5 км Грунт | 1 т груза | 139,86 | ФССЦпг-03-22-01-015 |  |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза Щебень К-р Луневка Александроавск | 1 т груза | 71,928 | ФССЦпг03-21-01-200 |  |
| в) восстановление профиля дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов (в количестве до 900 м3 на один километр дороги) (п.2.2.2) |
| 29 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 | 1,9425 | ФЕР27-03-001-04 |  |
| 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 2,354427 | ФЕР27-04-001-02 |  |
| 31 | Смесь песчано-гравийная природная (камская) (с коэфф. первоначального разрыхления К=1/0,95=1,05) (при коэффициене относительного уплотнения k(1)=0,95 СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", Прил. 2) Пристань Майкор | т | 235,44266 | ТЦ |  |

Требования к Подрядчику при выполнении работ.

1. При производстве работ Подрядчик:

1.1. обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

1.2. обеспечивает безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической  безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов собственности, рациональному использованию территории;

1.3. принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

1.4. назначает ответственное лицо, имеющее доверенность, для решения текущих вопросов по проведению работ и подписания актов.

1.5. Подрядчик  производит  работы  в  строгом соответствии  с техническим заданием, условиями контракта.

## 1.6. При выполнении работ по текущему ремонту автомобильных дорог подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

## Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)

## ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

## ГОСТ Р 52289-2004  Технические  средства организации дорожного движения. Правила применения.

## ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

## ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

## ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения.

## СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

2. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

3.Порядок выполнения работ

3.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

3.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

3.2.1. требований устранения недостатков в работе Подрядчиком за свой счет;

3.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика;

3.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику устранить недостатки в срок указанной в акте контрольной проверки.

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Начальная (максимальная) цена контракта.

706842,11  ( Семьсот шесть тысяч  восемьсот сорок два рубля 11 коп.)

2. Заказчиком использован затратный метод определения начальной максимальной цены контракта.

Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании локально-  сметного  расчета, рассчитанных  базисно-индексным методом в ценах 4 квартала 2016 г. (Приложение). Локальный сметный расчет приложен в отдельном файле .

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ  муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

| пос.Майкор | «___»_______________ 2017г. |
| --- | --- |

Администрация Майкорского сельского поселения , именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселения Микова Андрея Валерьевича,  действующего на основании Устава,с одной стороны, и _____________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»  заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ  по ремонту участка автомобильной  дороги общего пользования местного значения Майкорского сельского  поселения пос. Майкор:  ул.Свободы (от пер.ул.Володарского до пер. ул.Мира) (555 метров)

(протокол от _________ № ______________).

1.2. По настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту участка автомобильной  дороги общего пользования местного значения Майкорского сельского  поселения пос. Майкор:  ул.Свободы (от пер.ул.Володарского до пер. ул.Мира) (555 метров)  (далее – работы), предусмотренные локальным сметным расчетом, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные работы.

1.3.Место выполнения работ: Пермский край, пос.Майкор, ул.Свободы.

1.4.

1.5.При выполнении работ Подрядчик принимает на себя обязательство не раскрывать посторонним лицам,  непосредственно не занятым в выполнении работы, характер и объемы выполненной работы без согласования с Заказчиком.

2. Сроки выполнения обязательств

2.1. Срок выполнения работ: с  даты  заключения контракта до 1 августа 2017  года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Цена Контракта  и порядок расчетов.

3.1.  Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет ________________

3.2.	Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика на выполнение работ по контракту, в том числе сопутствующие расходы, связанные с исполнением настоящего контракта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара .

3.4.	Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте  счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта

3.5. Оплата по Договору производятся Заказчиком поэтапно в следующем порядке:

3.5.1. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере 35342,11 (Тридцать пять тысяч триста сорок два рубля  11 коп.) на основании выставленного Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его предоставления.

# 3.5.2.Окончательная оплата работ производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3 , при наличии на счете Заказчика финансовых средств из дорожного фонда Пермского края, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Подрядчиком работ.

4.Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1.	Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией по приемке выполненных работ, создаваемой Заказчиком (далее - рабочая комиссия).

В состав рабочей комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика.

4.2.	Результаты приемки выполненных работ по договору в полном объеме оформляются актом о приемке рабочей комиссией выполненных работ.

4.4.	После завершения рабочей комиссией приемки выполненных работ и подписания рабочей комиссией  итогового акта рабочей комиссии, Подрядчик оформляет, подписывает и представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 (двух) экземплярах.

4.5.	Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.4 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, утверждает итоговый акт рабочей комиссии, направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта КС-2 и справки КС-3 либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.6.	Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в порядке, установленном федеральным законом.

4.7.	В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

4.8.	В случаях, предусмотренных в пункте 4.5 настоящего Контракта одновременно с предоставлением Заказчику комплекта отчетной документации, приведенного в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями, и отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Подрядчик повторно оформляет, подписывает и представляет Заказчику акт КС-2 и справку КС-3 в 2 (двух) экземплярах, оформленные Подрядчиком с учетом устранения недостатков (недоработок).

4.9.	В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта КС-2 и справки КС-3, один из которых передает Подрядчику.

4.10.	При надлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в полном объеме Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных  работ, составленный и подписанный Подрядчиком .

4.11. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания Заказчиком акта приемки работ, указанного в пункте 4.10 настоящего Контракта.

5. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

4.2. При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 52289-2004  Технические  средства организации дорожного движения. Правила применения.

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

4.3 При обнаружении недостатков в процессе производства работ  представитель Заказчика письменно уведомляет Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

4.4. При обнаружении недостатков при приемке работ представитель Заказчика имеет право принять следующее решение:

- отказать Подрядчику в приемке работы и дать указание об устранении дефекта и сроке повторной приемки;

- принять работу на условиях ее оплаты по соизмеримо сниженной стоимости, в текущих ценах, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим.

4.5. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, с указанием срока их устранения.

4.6. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта контрольной проверки Заказчик составляет односторонний акт. Все расходы по устранению обнаруженных дефектов возмещаются Подрядчиком  в полном объеме.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 1), условиями настоящего контракта, действующим законодательством. Сдача-приемка работ оформляется актом, подписанным сторонами контракта.

5.2. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию: журнал производства работ, схемы ямочного ремонта по улицам,  исполнительную документацию.

5.3. Подрядчик, до начала работ, осуществляет проверку качества материалов и изделий, организовывает операционный контроль за ходом выполнения работ. Осуществляет входной контроль за поступающими материалами и изделиями с оформлением необходимых документов.

5.4. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям нормативных документов, не принятые в связи с этим Заказчиком, а так же любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц, (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.5. При производстве работ Подрядчик:

5.5.1. обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

5.5.2. обеспечивает безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической  безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов собственности, рациональному использованию территории;

5.5.3. принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.5.4. назначает ответственное лицо, имеющее доверенность, для решения текущих вопросов по проведению работ и подписания актов.

5.6. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность.

5.7. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет допущенных при производстве работ по его вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока – 60 месяца со дня приемки работ на основании двухстороннего акта. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию автомобильной дороги до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

5.8. Подрядчик обязан предоставить любую информацию о выполнении контракта по требованию Заказчика в указанный им срок.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

6.1.2. Производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ.

6.1.3.Отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполняемых работ  с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.Принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков.

6.1.5. Осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством выполнения работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ подписывать акты и производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 2 настоящего контракта.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по оплате выполнения работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. В случаях нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, за которые предусмотрены ответственность в виде неустойки (пени, штрафа), их удержания производятся Заказчиком в одностороннем порядке из сумм, подлежащих оплате по контракту.

7. Расторжение, изменение контракта

7.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. Условия изменения и расторжения настоящего муниципального контракта  определяются согласно гл.29 ГК РФ и ст.95 Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе выступить инициатором расторжения контракта, в том числе в следующих случаях:

- предоставление в составе заявки недостоверных  сведений, при проведении аукциона в электронной форме, указанного в п.1.1. настоящего контракта;

- аннулирования или прекращения действия выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для исполнения контракта;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, срыву сроков выполнения работ;

- задержка Подрядчиком начала и хода работ по причинам, независящим от заказчика, более чем на 1 (один) месяц;

- изменение законодательства в период выполнения обязательств по контракту, изменяющие условия контракта;

- выдача актов государственными органами в соответствии с действующим законодательством, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- невозможность дальнейшего финансирования из-за недостатка средств в утвержденном бюджете.

-предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств предусмотренных контрактом.

Подрядчик вправе выступить инициатором расторжения контракта, в том числе в следующих случаях:

- остановка Заказчиком хода работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 1 (Один) месяц;

- при невозможности дальнейшего финансирования работ Заказчиком.

7.3. При расторжении настоящего контракта по соглашению сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ.

7.4. По предложению заказчика могут, увеличиваться предусмотренные контрактом объемы работ не более чем на 10 % или уменьшаться предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем 10 % цены контракта. При уменьшении объема работ цена контракта уменьшается исходя из единицы работы.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства.

8.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, невыполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

8.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, последний обязан за свой счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки, в том числе и третьим лицам.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

8.6. За ненадлежащие исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, размер штрафа устанавливается в сумме ____________________ - 10  процентов цены контракта;

8.7. За ненадлежащие исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в сумме _________________ -2,5 процента цены контракта.

8.8. За нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчик уплачивает в местный бюджет неустойку в размере 1 процента от стоимости контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня исчисления установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

8.9. Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется  на сумму  35342,10  руб. , что составляет 5 процентов от первоначальной стоимости (цены) Контракта.

9.2. В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 9.1. настоящего контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки.

9.3. Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта с момента заключения Контракта – до 01 сентября 2017 года.

9.4. Исполнение контракта может обеспечиваться представлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.

9.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных ст. 45 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

-предусмотренный контрактом срок окончания выполнения  работ;

- надлежащее качество выполнения работ;

9.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.7. Обеспечение  исполнения  контракта  будет возвращено Подрядчику по истечении  срока  его действия не позднее чем через 5 рабочих с даты получения. Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

9.8. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов Заказчиком  в обслуживающее финансово-кредитное учреждение.

9.9. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе неисполнение настоящего Контракта, обеспечение исполнения Контракта  Заказчиком не возвращается.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1, каждая сторона должна не позднее 3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

11.Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями сторон.

11.2. Настоящий контракт, вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания   сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.3. Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

11.4. Все разногласия и споры по настоящему контракту разрешаются путем взаимных переговоров и урегулируются соглашением сторон, а при не достижении соглашения разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Пермского края или в Третейском суде при торговой промышленной палате.

11.5. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течении 15 (Пятнадцати) календарных дней другой стороне.

11.6. Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение 1 «Локальный сметный расчет на ремонт участка автомобильной  дороги общего пользования местного значения Майкорского сельского  поселения пос. Майкор:  ул.Свободы (от пер.ул.Володарского до пер. ул.Мира) (555 метров)»

12. Юридические адреса и подписи сторон

| Заказчик: Администрация Майкорского сельского поселения почтовый адрес/юридический адрес: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Ленина, 77 ОГРН 1058107801047 ОКВЭД 75.11.32 Банковские реквизиты: ИНН 8107012130 КПП 810701001 УФК по Пермскому краю р/с 40204810300000000666 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ БИК 045773001 ОКАТО 57127917000 ОКТМО 57827417 maykor@mail.ru адрес эл.почты http://majkor.permarea.ru/ сайт Глава Майкорского сельского поселения Миков А.В. М.П. | Подрядчик: Адрес местонахождения (юридический): Почтовый адрес: Телефон _____, факс ____ Банковские реквизиты: ОГРН _______________ ИНН ________________ КПП ________________ ОКВЭД ______________, ОКАТО ______________ БИК ________________ р/с ________________________ к/с ________________________ __________________/_________________ М.П. |
| --- | --- |